Leo

Roadmap

v1.9.2 → v2.0

Backlog задач с приоритетами и оценками

Дата: 3 мая 2026

Текущая версия: v1.9.1 (commit f7a8f1b)

# 1. Обзор roadmap

После v1.9.1 архитектура retrieval достигла зрелого состояния — все три KB унифицированы, есть γ-этап rewriting и Prometheus метрики. Но вокруг неё ещё много того что нужно сделать чтобы система перешла из «работает» в «работает оптимально и предсказуемо». Этот документ описывает следующие итерации.

## Структура релизов

- v1.9.2 — Инфраструктура мониторинга и качество кода (1-2 рабочих дня)

- v1.9.3 — Полировка retrieval (LRU кэш, try/finally, A/B тест)

- v2.0.0 — Major релиз: streaming, новые tools, расширения retrieval (5-10 дней)

## Цветовая разметка приоритетов

| Высокий | Блокирует production observability или есть пользовательский запрос |
| --- | --- |
| Средний | Улучшает качество, но не критично для текущей работы |
| Низкий | Nice to have, технический долг или эксперимент |

# 2. v1.9.2 — Инфраструктура мониторинга

В v1.9.1 мы добавили /metrics endpoint, но никто его пока не скрейпит. Цель v1.9.2 — поднять полноценную инфраструктуру наблюдения за production. Без этого 12 метрик из v1.9.1 — просто красивые числа в HTTP response.

## 2.1. Prometheus сервер

- Приоритет: Высокий

- Время: 1-2 часа

Установка prometheus-server как systemd сервис на ai-assistant. Scrape config с двумя targets: bridge-internal-api на 8284 (наши leo_* метрики) и сам Prometheus на 9091 (self-monitoring). Retention 30 дней. Ограничение по диску 5GB. Доступ через 127.0.0.1:9091, без публичного интерфейса.

## 2.2. Grafana дашборд

- Приоритет: Высокий

- Время: 2-3 часа

Grafana 11.x как systemd сервис. Datasource — локальный Prometheus. Главный дашборд «Leo Hybrid Retrieval» с панелями: rate запросов по KB, latency p50/p95/p99 по слоям (FTS / Vector / Cohere / total), доли источников топ-результата, success rate Cohere, cache hit rate query rewriter. Auto-refresh 30s. Доступ через nginx reverse proxy с basic auth на subdomain.

## 2.3. Алерты

- Приоритет: Средний

- Время: 1-2 часа

Alert rules в Prometheus с notification channels через Matrix (Leo сам себе пишет в админский room) или email. Триггеры: cohere_error_rate > 5% за 5 минут, search_duration_p95 > 2s за 5 минут, query_rewrite_error_rate > 10%, retrieval-сервис недоступен > 30 секунд.

## 2.4. Сводная таблица v1.9.2

| Задача | Приоритет | Время | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| Prometheus сервер | Высокий | 1-2ч | — |
| Grafana дашборд | Высокий | 2-3ч | Prometheus |
| Алерты + Matrix notify | Средний | 1-2ч | Prometheus |
| nginx reverse proxy | Средний | 30 мин | Grafana |

# 3. v1.9.3 — Полировка retrieval

Технический долг и небольшие улучшения качества кода в retrieval pipeline. Каждая задача независима, можно делать в любом порядке.

## 3.1. LRU cache в query_rewriter

- Приоритет: Низкий

- Время: 30 минут

Сейчас в _cache простая FIFO eviction — удаляется первый ключ по достижении лимита. LRU был бы корректнее: часто используемые запросы остаются, редкие вытесняются. Использовать functools.lru_cache не получится для async функции, но можно через cachetools.LRUCache. Эффект небольшой (cache hit rate уже неплохой), но это правильнее архитектурно.

## 3.2. Try/finally для метрик

- Приоритет: Средний

- Время: 30 минут

Замечена мелкая неточность: leo_search_total инкрементится в начале hybrid_search, а leo_search_duration_seconds_count — в конце. Если функция упадёт посередине, total будет на 1 больше чем duration. В live-тесте было total=4, duration_count=3 — расхождение видно. Решение — обернуть в try/finally чтобы duration всегда писался (даже на ошибке, с правильной меткой). Эффект — корректные графики rate / latency.

## 3.3. A/B тест COHERE_RERANK

- Приоритет: Средний

- Время: 2-3 часа

Сейчас COHERE_RERANK=true для всех запросов. Это даёт +500-700ms latency и стоит денег за каждый Cohere вызов. Вопрос — насколько реально нужен Cohere в production на типичных запросах? Сделать A/B routing: 50% запросов через RRF only (Cohere off), 50% через Cohere. Сравнить за неделю в Grafana метрики качества (через feedback от пользователей или просто разные latency распределения). Если разница неощутима — выключить Cohere, сэкономить деньги и латенцию.

## 3.4. Сводная таблица v1.9.3

| Задача | Приоритет | Время | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| LRU cache | Низкий | 30 мин | — |
| Try/finally для метрик | Средний | 30 мин | — |
| A/B Cohere on/off | Средний | 2-3ч + неделя сбор | Grafana |

# 4. v2.0.0 — Major release

Major релиз — это качественный скачок, не просто полировка. Несколько крупных направлений, каждое по 1-2 рабочих дня. Окончательная компоновка зависит от приоритетов компании.

## 4.1. Streaming результатов

- Приоритет: Средний

- Время: 1-2 дня

Сейчас Leo ждёт пока завершится весь pipeline (FTS + Vector + RRF + Cohere = ~700ms) и только потом отдаёт ответ агенту, который в свою очередь генерирует текст для пользователя. Через streaming можно начинать показывать результаты уже после RRF (через 100ms), пока Cohere дополняет финальное ранжирование в фоне. Пользователь видит ответ быстрее. Технически это требует SSE на FastAPI endpoint и поддержку streaming в Letta-tool.

## 4.2. Дополнительные Letta tools

- Приоритет: Средний

- Время: 2-3 дня

Поверх существующего hybrid_search можно построить более специализированные tools для Letta-агента:

- kb_summarize_topic — ищет по теме, читает топ-N документов, делает короткое summary через Sonnet

- kb_compare_documents — сравнивает 2-3 найденных документа на одну тему (например, политики из разных лет)

- kb_find_template — ищет в KB образцы документов (заявления, договоры, формы)

- kb_explain_term — ищет определение термина в нормативных документах KB

## 4.3. Расширение retrieval

- Приоритет: Низкий

- Время: 2-3 дня

Эксперименты в области самого retrieval — какие из них дадут реальный прирост, заранее непонятно, нужны измерения:

- Hierarchical chunking — вместо плоских карточек хранить parent-child связь, искать на уровне родителя но возвращать релевантные чанки

- ColBERT late-interaction — вместо одного embedding на документ, multi-vector representation. Точнее, но дороже по storage

- Time-aware retrieval — boost более свежих документов в результатах (особенно для нормативки которая меняется год от года)

- HNSW вместо IVFFlat — если объёмы дойдут до 50K+ карточек, IVFFlat начнёт деградировать. HNSW масштабируется лучше

## 4.4. Сводная таблица v2.0.0

| Задача | Приоритет | Время | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| Streaming результатов | Средний | 1-2 дня | Letta SSE |
| Доп Letta tools (4 шт) | Средний | 2-3 дня | hybrid_search |
| Hierarchical chunking | Низкий | 3-4 дня | Рефакторинг ingest |
| ColBERT late-interaction | Низкий (эксп) | 3-5 дней | Storage upgrade |
| Time-aware retrieval | Низкий | 1 день | created_at в БД |
| HNSW миграция | Низкий (когда вырастем) | 1 день | 50K+ карточек |

# 5. Прочее (без привязки к версии)

Задачи которые не относятся напрямую к retrieval, но будут полезны Leo в целом.

- Документация для разработчиков — README с архитектурой hybrid retrieval, схемой data flow, примерами добавления новой KB. Текущая документация в docx-summary, нужна в репо как Markdown

- Автотесты для retrieval — pytest-suite с моком БД и Cohere. Проверка hybrid_search на регрессиях. Сейчас тестирование только через ручные curl, что ненадёжно

- Скрипт восстановления Letta-tools — если в Letta что-то сломается, нужен один скрипт который полностью перерегистрирует все tools на свежем агенте. Сейчас приходится запускать register_tools.py + attach_tools_to_agents.py — два шага, легко ошибиться

- Backup стратегия — сейчас backup БД делается ad-hoc (pg_dump перед миграциями). Нужен регулярный (ежедневный) backup в OVH S3 + ретеншн 30 дней

- Health checks — /health endpoint у bridge.py есть, но проверяет только сам bridge. Расширить чтобы проверял доступность БД, embedder, Cohere API и Anthropic API. Это даёт возможность настроить external monitoring через UptimeRobot или аналог

# 6. Стратегические соображения

Текущее состояние v1.9.1 — это enterprise-grade retrieval system. Основные функции работают, есть observability, UX полирован. Дальнейшие шаги — это либо инфраструктура (v1.9.2), либо качество кода (v1.9.3), либо новые фичи (v2.0).

Рекомендованный порядок: сначала v1.9.2 (инфра) — она сама собой не сделается, и без неё мы в production летаем без приборов. Потом v1.9.3 — мелкие улучшения, можно делать в свободные часы. v2.0 — это уже отдельный планируемый этап с product-инициативами.

## Эстимейт по релизам

| Релиз | Тематика | Время | Окно |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.9.2 | Monitoring инфра | 1-2 дня | ближайшие 2 недели |
| v1.9.3 | Полировка retrieval | 0.5-1 день | 1 месяц |
| v2.0.0 | Streaming + tools + retrieval extensions | 5-10 дней | 1-2 квартала |

В сумме: один-два рабочих дня на v1.9.2 (инфра) + полдня на v1.9.3 (полировка) = за неделю можно полностью закрыть техдолг и иметь production-grade систему с observability. v2.0 — это уже сторонний планируемый этап, его tier зависит от продуктовых приоритетов компании.

— конец roadmap —

Leo Roadmap · 3 мая 2026 · от v1.9.1 к v2.0